แบบ ผ 01

บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 )

เทศบาลตำบลวาปีปทุม  อำเภอวาปีปทุม   จังหวัดมหาสารคาม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 1 | โครงการเสริมผิวทางพา ราแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ถนนหลักเมือง-ซอย มิ่งมงคล(ช่วงแยกถนนประ ชารัตน์ถึง แยกถนน พิทักษ์นรากร (เสนอโดยแผนชุมชน) | -เพื่อการคมนาคมสะดวก ปลอดภัย | - เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหลักเมือง ถึง ซอยมิ่งมงคล (ช่วงแยก ถ.ประชารัตน์ถึงแยก ถ.พิทักษ์นรากร) หนา 4 ซ.ม. ความกว้าง 3-7 ม. ยาว 502 ม. พท.3,020 ตร.ม. (ชุมชนหลักเมือง) | 1,510,000 | - | - |  | ถนนพาราแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนดถนนได้มาตรฐานสามารถสัญจรได้ | การคมนาคมสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 2 | โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ถนนศรีมงคล (ช่วงแยกถนนสุขาภิบาล9 ถึงแยกถนนชลประทาน) (เสนอโดยแผนชุมชน) | -เพื่อการคมนาคมสะดวก ปลอดภัย | - เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีมงคล (ช่วงแยกถนนสุขาภิบาล9 ถึงแยกถนนชลประทาน) หนา 4 ซ.ม. ความ-กว้าง 6 ม. ยาว 392 ม. พท.2,349 ตร.ม. (ชุมชนหนองคู) | 1,180,000 | - | - |  | ถนนพาราแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนดถนนได้มาตรฐานสามารถสัญจรได้ | การคมนาคมสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 3 | โครงการเสริมผิวทางพา ราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยนิติสุข สำโรง อนุบาลวาปี และแสงอรุณ (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อประชาชนได้ใช้คมนาคมสะดวกปลอดภัย | เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยนิติสุข สำโรง และแสงอรุณ หนา 3 ซม. กว้าง 2.25 ,3.00 และ 4.00 ม. ยาวรวม 885.40 ม. พท. 2,617.95 ตร.ม. (ชุมชนสำโรง) | 750,000 | - | - | - | ถนนพาราแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนดถนนได้มาตรฐานสามารถสัญจรได้ | การคมนาคมสะดวกและเป็นถนนไร้ฝุ่น | กองช่าง |
| 4 | โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสถานที่ | เพื่อปรับปรุงและต่อเติมอาคาร | -ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน -ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - | ปรับปรุงและต่อเติมอาคารสถานที่ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด | มีสถานที่ เป็นที่ราชการทำงานให้มีประสิทธิภาพ | กองช่าง |
| 5 | โครงการเสริมผิวทางพา ราแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ถนนสุขาภิบาล 10 (ช่วงแยกถนน ชลสุข) (เสนอโดยแผนชุมชน) | -เพื่อการคมนาคมสะดวก ปลอดภัย | -เสริมผิวทางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล10 (ช่วงแยกถนนพันธ์เพ็ง) ถึงแยกถนนชลสุข)หนา 4 ซ.ม.ความกว้าง 5.50 – 6 ม.ยาว 357 ม. พท.1,722 ตร.ม. (ชุมชนหนองคู) | - | 700,000 | - |  | ถนนพาราแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนดถนนได้มาตรฐานสามารถสัญจรได้ | การคมนาคมสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 6 | โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ ติกคอน กรีตถนนภายในหมู่บ้าน สมประสงค์ (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและเป็นถนนไร้ฝุ่น | เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภาย ในหมู่บ้านสมประสงค์ พท.2,468 ตร.ม. ยาว 451 ม. (ชุมชนเทศบาลเหนือ) | - | 1,000,000 | - | - | ถนนพาราแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนดถนนได้มาตรฐานสามารถสัญจรได้ | การคมนาคมสะดวกและเป็นถนนไร้ฝุ่น | กองช่าง |
| 7 | โครงการเสริมผิวทางพา ราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนผดุง ธรรม (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและถนนไร้ฝุ่น | เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนผดุงธรรม เริ่มจากถนนสุขาภิบาล 9 -แยกถนนปลายฝัน พท.1,392 ตร.ม.ยาว 232 ม. (ชุมชนหนองคู) | - | 600,000 | - | - | ถนนพาราแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนดถนนได้มาตรฐานสามารถสัญจรได้ | การคมนาคมสะดวกและเป็นถนนไร้ฝุ่น | กองช่าง |
| 8 | โครงการเสริมผิวทางพา ราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเคหะเจริญ (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อประชาชนได้ใช้การคมนาคมสะดวก ปลอดภัย | เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเคหะเจริญ (เริ่มจากแยกอารีย์นุวัตร-ปทุมพิทักษ์) หนา 4 ซม. หว้าง 8 ม. ยาว 160 ม. พท. 1,280 ตร.ม. (ชุมชนเมืองวาปีปทุม) | - | 530,000 | - | - | ถนนพาราแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนดถนนได้มาตรฐานสามารถสัญจรได้ | การคมนาคมสะดวกและเป็นถนนไร้ฝุ่น | กองช่าง |
| 9 | โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ ติกคอน กรีตถนนอารีย์นุวัตร (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและเป็นถนนไร้ฝุ่น | เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอารีย์นุวัตร เริ่มจากแยกถนนเคหะเจริญ-ถนนเรืองดำรงค์ พท. 1,725 ตร.ม. ยาว 330 ม. (ชุมชนเทศบาลเหนือ) | - | - | 700,000 | - | ถนนพาราแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนดถนนได้มาตรฐานสามารถสัญจรได้ | การคมนาคมสะดวกและเป็นถนนไร้ฝุ่น | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 10 | โครงการเสริมผิวทางพา ราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน ปทุมพิทักษ์ (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและถนนไร้ฝุ่น | เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนปทุมพิทักษ์ เริ่มจากแยกถนนทางหลวง 2040 – แยกถนนเคหะเจริญ พท.1,748 ตร.ม. ยาว 437 ม. (ชุมชนเมืองวาปีปทุม) | - | - | 710,000 | - | ถนนพาราแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนดถนนได้มาตรฐานสามารถสัญจรได้ | การคมนาคมสะดวกและเป็นถนนไร้ฝุ่น | กองช่าง |
| 11 | โครงการเสริมผิวทางพา ราแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเรืองดำรงค์ (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและถนนไร้ฝุ่น | เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเรืองดำรงค์ เริ่มจากแยก มค 2045 –แยกอารีนุย์วัตร พท.1,640 ตร.ม.ยาว 410 ม. (ชุมชนเทศบาลเหนือ) | - | - | 670,000 | - | ถนนพาราแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนดถนนได้มาตรฐานสามารถสัญจรได้ | การคมนาคมสะดวกและเป็นถนนไร้ฝุ่น | กองช่าง |
| 12 | โครงการปรับปรุงสนามแบดมินตันเทศบาล (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อปรับปรุงสนามแบดมินตันให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย | ปรับปรุงสนามแบดมินตันตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด (ชุมชนโสมนัสฯ) | - | - | - | 500,000 | สนามแบดมินตันได้มาตรฐาน ปลอดภัย สามารถใช้งานได้ | สนามแบดมินตันได้มาตรฐาน ปลอดภัย สามารถใช้งานได้ | กองช่าง |
| 13 | โครงการเสริมผิวทางพา ราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนบุญพิทักษ์ (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและถนนไร้ฝุ่น | เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบุญพิทักษ์ เริ่มจากแยกถนนพิมานเมฆิน-แยกถนนประชารัตน์ พท. 3,856 ตร.ม. ยาว 482 ม. (ชุมชนโสมนัส – ชุมชนหลักเมือง) | - | - | - | 1,600,000 | ถนนพาราแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนดถนนได้มาตรฐานสามารถสัญจรได้ | การคมนาคมสะดวกและเป็นถนนไร้ฝุ่น | กองช่าง |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในเขตเทศบาล (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อแก้ไขท่อน้ำ รางระบายน้ำ อุดตันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง | - ซื้อวัสดุใช้ในการขุดลอกระบบระบายน้ำ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ระบบระบายน้ำไม่อุดตันสามารถระบายน้ำได้ | ระบายน้ำได้ ดีขึ้น / การกำจัดน้ำเสียได้ดียิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 2 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนปทุมพิทักษ์และซอยปทุมพิทักษ์ (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำในชุมชน | วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ถนนปทุมพิทักษ์และซอยปทุมพิทักษ์ ขนาด ศก.0.40 ม. และ 0.30 ม. พร้อมบ่อพัก ยาวรวม 406.84 ม. (ชุมชนเมืองวาปีปทุม) | 470,000 | - | - | - | รางระบายน้ำรูปตัวยูตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด/สามารถระบายน้ำได้ไม่ท่วมขัง | การระบายน้ำในชุมชนดีขึ้น | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพิทักษ์นรากร (ช่วงแยกถนนกฤษมานิตถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย) (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำในชุมชน | ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพิทักษ์นรากร (ช่วงแยกถนนกฤษมานิต ถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย) ขนาด 1.20 x 1.20 ม. ยาว 373 ม. (ชุมชนหลักเมือง ,สำโรง) | 2,600,000 | - | - | - | รางระบายน้ำรูปตัวยูตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด/สามารถระบายน้ำได้ไม่ท่วมขัง | การระบายน้ำในชุมชนดีขึ้น | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดถนนเคหะเจริญ (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำในชุมชน | รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดถนนเคหะเจริญจากแยกทางหลวง 2040 –แยกถนนปทุมพิทักษ์ ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 657 ม. (ชุมชนเทศบาลเหนือ) | - | 2,300,000 |  |  | รางระบายน้ำรูปตัวยูตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด/สามารถระบายน้ำได้ไม่ท่วมขัง | การระบายน้ำในชุมชนดีขึ้น | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดถนนศรีมงคล (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและ ระบายน้ำในชุมชน | รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดถนน ศรีมงคล จากแยกถนนชลประทาน -แยกสุขาภิบาล 9 ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 536 ม. (ชุมชนหนองคู) | - | - | 1,900,000 | - | รางระบายน้ำรูปตัวยูตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด/สามารถระบายน้ำได้ไม่ท่วมขัง | การระบายน้ำในชุมชนดีขึ้น | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดถนนสุขาภิบาล 10 ทั้ง 2 ฝั่ง (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและ ระบายน้ำในชุมชน | รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดถนนสุขาภิบาล 10 ทั้ง 2 ฝั่ง จากแยก ถนนพันธุ์เพ็ง-แยกถนนศรีมงคล ขนาด 0.40 x0.40 ม. ยาว 352 ม. (ชุมชนหนองคู) | - | - | 1,300,000 | - | รางระบายน้ำรูปตัวยูตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด/สามารถระบายน้ำได้ไม่ท่วมขัง | การระบายน้ำในชุมชนดีขึ้น | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำรูปตัวยูพร้อม ฝาปิดถนนสุขาภิบาล 9 (เสนอโดยแผนชุมชน) | แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำระบายน้ำในชุมชน | รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อม ฝาปิดถนนสุขาภิบาล 9 จากแยกถนนพันธ์เพ็ง -แยกถนนชลสุข ขนาด 0.40x0.40 ม. ยาว 599 ม. (ชุมชนหนองคู) | - | - | - | 2,100,000 | รางระบายน้ำรูปตัวยูตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด/สามารถระบายน้ำได้ไม่ท่วมขัง | การระบายน้ำในชุมชนดีขึ้น | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างราง ระ บายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ถนนมิ่งเมือง (เสนอโดยแผนชุมชน) | แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำระบายน้ำในชุมชน | รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดถนนมิ่งเมือง จากแยกบ้าน อ.วัลลภา - แยกบ้านนายสุรธรรม ขนาด 0.40x0.40 ม. ยาว 215 ม. (ชุมชนหลักเมือง) | - | - | - | 800,000 | รางระบายน้ำรูปตัวยูตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด/สามารถระบายน้ำได้ไม่ท่วมขัง | การระบายน้ำในชุมชนดีขึ้น | กองช่าง |
| 9 | โครงการวางท่อระบาย น้ำในเขตเทศบาล (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำในชุมชน | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนบุญพิทักษ์ 1 เริ่มจากแยกถนนมหาปรีชาวงศ์-แยกพิมานเมฆินทร์ ขนาด ศก.0.40 ม.ยาว 361 ม. (ชุมชนโสมนัส) | - | - | - | 500,000 | ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด/สามารถระบายน้ำได้ไม่ท่วมขัง | การระบายน้ำในชุมชนดีขึ้น | กองช่าง |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  1. การจัดการศึกษาและสร้างสังคมการเรียนรู้ในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา  อบรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 1 | โครงการอบรม/และปฐมนิเทศผู้ปกครอง ในการจัดการศึกษาและการเลี้ยงดูบุตร | -เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ - เพื่อผู้ปกครองได้ร่วมคิดร่วมทำในการบริหารและการจัดการศึกษาร่วมกัน | ผู้ปกครองได้รับความรู้และมีทักษะในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ผู้ปกครอง ได้มีส่วน ร่วมในการบริหารการศึกษาและ ได้รับความรู้ด้าน การอบรมเลี้ยงดูบุตร | -ผู้ปกครองได้รับความรู้และมีทักษะในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน -เด็กมีโภชนาการสมวัย | สำนักปลัด ฝ่ายการศึกษาศูนย์เด็กฯ |
| 2 | โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ | เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้แสดงความสามารถและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | เด็กนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนเข้าร่วม จำนวน 1,500 คน | เด็กและเยาว ชนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กและได้แสดงความสามารถ | สำนักปลัด ฝ่ายการศึกษา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา | เพื่อให้ได้มีอาหารกลางวันรับประทานที่มีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการและสุขภาพร่างการที่แข็งแรง | -จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (392,000 บาท) -ค่าใช้จ่ายการเรียนการสอน (119,000 บาท) | 462,000 | 494,500 | 528,000 | 528,000 | เด็กนักเรียนได้รับประ ทานอาหารที่มีประโยชน์ ถูกหลักโภชนาการ | นักเรียนได้รับสารอาหาร ที่เป็นประโยชน์ครบ 5 หมู่ | สำนักปลัด ฝ่ายการศึกษาศูนย์เด็กฯ |
| 4 | โครงการพื้นที่สีเขียว | - เพื่อลดภาวะโลกร้อน - เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม | จัดซื้อต้นไม้ ดอกไม้ ดิน หญ้า | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีพื้นที่สีเขียว | ศูนย์พัฒนาเด็กมีสภาพ แวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ | สำนักปลัด ฝ่ายการศึกษา ศูนย์เด็กฯ |
| 5 | โครงการพัฒนา IQ และ EQ สำหรับเด็ก ปฐมวัย | เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านจากการฟังนิทานและ จินตนาการจากภาพ เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน | จัดซื้อหนังสือนิทานให้หลากหลาย | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | เด็กนักเรียนได้รับการส่งเสริมในการอ่านและจินตนาการสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | เป็นการส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านจากการฟังนิทานและจินตนาการจากภาพ เกิดความสนุกสนาน | สำนักปลัด ฝ่ายการศึกษา ศูนย์เด็กฯ |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดกิจกรรมและแสดงผลงานของเด็ก นักเรียน | เพื่อเผยแพร่ผลงานและความก้าวหน้าของการจัดการศึกษา | มีการจัดกิจกรรม นิทรรศการแสดงผลงานวิชาการของเด็กปีละ ๑ ครั้ง | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | เด็กได้แสดงผลงาน ของตัวเอง | -เด็กมีความภาคภูมิ ใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ -ได้แสดงผลงานของเด็กและเป็น ที่ยอม รับจากชุมชน -เด็กนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม | สำนักปลัด ฝ่ายการศึกษาศูนย์เด็กฯ |
| 7 | โครงการมารยาทไทย | - เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติมารยาทไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม - เพื่อสืบทอด อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่สืบไป - เพื่อปลูกฝังการมีมารยาทที่งดงามแก่นักเรียน | เด็กนักเรียนสามารถปฏิบัติมารยาทไทยเป็น | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | เด็กนักเรียนได้ปฏิบัติมารยาทไทย | นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและ สามารถปฏิบัติมารยาทไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นักเรียนมีมารยาทที่งดงาม | สำนักปลัด ฝ่ายการศึกษา ศูนย์เด็กฯ |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 8 | โครงการทาสีรั้ว รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งภายในและภายนอก | เพื่อให้ศูนย์มีสถานที่สวยงามเหมาะสมกับเป็นสถานศึกษา | ทาสีรั้วรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งภายนอกและภายใน | 30,000 | - | - | - | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ทาสีรั้วรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งภายนอกและภายใน | ศูนย์มีรั้วที่สวยงามเหมาะสมกับเป็นสถานศึกษา | สำนักปลัด ฝ่ายการศึกษาศูนย์เด็กฯ |
| 9 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและปรับปรุงประตูรั้วทางเข้า | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและประตูรั้วทางเข้าให้มีความปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียน | จัดซื้ออะไหล่สุขภัณฑ์ พร้อมปรับปรุงห้องน้ำให้เหมาะสมและปรับปรุงประตูรั้วให้มีความปลอดภัย | 30,000 | - | - | - | นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดีและปลอดภัย | นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดีและปลอดภัย | สำนักปลัด ฝ่ายการศึกษาศูนย์เด็กฯ |
| 10 | โครงการโตไปไม่โกง | เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ต่อตนเอง/คนอื่น | เด็กนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | เด็กนักเรียนมีพฤติกรรมแสดงออกในทางที่ดี | เด็กนักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม | สำนักปลัด ฝ่ายการศึกษาศูนย์เด็กฯ |
| 11 | โครงการส่งเสริมสุขอนามัยในช่องปากของเด็ก | -เพื่อสร้างพฤติกรรมทันตสุขภาพที่เหมาะสมในช่วงปฐมวัย | -ส่งเสริมการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กเล็กของศูนย์ฯ -สนับสนุนแปรงสีฟัน ยาสีฟัน วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -วิทยากรให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | -เด็กมีพฤติกรรมทันต-สุขภาพที่เหมาะสม -สุขภาพในช่องปาก เช่นเหงือก ลิ้น ฟัน มีสุขภาพที่ดี | เด็กมีสุขภาพในช่อง ปากที่ดี | สำนักปลัดฝ่ายการศึกษาศูนย์เด็กฯ |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  1. การจัดการศึกษาและสร้างสังคมการเรียนรู้ในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา  อบรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อส่งเสริมจัดกิจกรรม และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | -ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดงาน/ กิจกรรมวันสงกรานต์ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม | ประชาชนร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ | สำนักปลัด การศึกษา |
| 2 | โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป | เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง จำนวน 2,000 คน | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม | ประชาชนได้สืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป | สำนักปลัด ฝ่ายการศึกษา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดพิธีบวงสรวง (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อเป็นการรักษาไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีภูมิปัญญาของท้องถิ่น | จัดบวงสรวง -ศาลเจ้าปู่มเหศักดิ์ -ศาลหลักเมือง -ศาลเจ้าปู่ตาตลาดสด -ศาลพระพรหมเทศบาล | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ประชาชนในเขตเทศบาล มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม | รักษาไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ของท้องถิ่น | สำนักปลัด ฝ่าย การศึกษา |
| 4 | โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา (เสนอโดยแผนชุมชน) | - เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น - จัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา | เด็ก เยาวชน ประชาชน ภายใน เขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม - เยาวชน ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | เด็ก เยาวชน ประชาชน ภายในเขตเทศบาลได้สืบสานและอนุรักษ์ | เด็ก เยาวชน ประชาชน ภายในเขตเทศบาล ได้สืบสานและอนุ รักษ์ประเพณีให้คง อยู่สืบ ไป | สำนักปลัด ฝ่ายการศึกษาศูนย์เด็กฯ |
| 5 | โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ (เสนอโดยแผนชุมชน) | -เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ -เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเกิดความสามัคคี | จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ -ชุมชนทั้ง 7 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ประชาชนภายในเขตได้ เล่นกีฬาส่งเสริมสุขภาพ แก่ประชาชน | ประชาชนร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแสดงออกถึงความสามัคคี | สำนักปลัด ฝ่ายการศึกษา |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีความสนใจการเล่นกีฬาและพัฒนาทักษะด้านกีฬาความสามารถของตนเองเพื่อความเป็นเลิศ | เด็ก เยาวชน ประชาชน ภายในเขตเทศบาลได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | นักกีฬาได้พัฒนาทักษะ และพัฒนาความสามารถของตนเอง | ประชาชน มีความสนใจการเล่นกีฬา และพัฒนาทักษะ ด้านกีฬาความ สามารถของตนเอง เพื่อความเป็นเลิศ | สำนักปลัด ฝ่ายการศึกษา |
| 7 | โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ข้าราชการ พนักงานได้ร่วมกันแข่งขันกีฬาและสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเทศบาล | ประชาชนและข้าราชการพนักงานร่วมกิจกรรม | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนและข้าราชการ พนักงานร่วมกิจกรรม | ประชาชน ข้าราชการ พนักงานได้ร่วมกันแข่งขันกีฬาและสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเทศบาล | สำนักปลัด การศึกษา |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  1. การจัดการศึกษาและสร้างสังคมการเรียนรู้ในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา  อบรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 1 | โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงและเพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในชุมชน | ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 7 ชุมชน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในชุมชน | ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูล | กองสวัสดิการสังคม |
| 2 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง (แก้ไขปัญหาความยากจน) | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใช้กับชีวิตได้อย่างถูกต้อง | ประชาชนในเขตเทศบาล | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน | กองสวัสดิการสังคม |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวในชุมชน | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวชุมชนเข้มแข็ง | โดยการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของคนในครอบครัว | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | สถาบันครอบครัวได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของคนในครอบครัวได้มีเวลาว่างร่วมกัน | สถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เข้มแข็ง | กองสวัสดิการสังคม |
| 4 | โครงการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด (เสนอโดยแผนชุมชน) | -เพื่อให้เด็ก/ประชาชน/เยาวชน/เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมแข่ง- ขันกีฬาต้านยาเสพติดที่จัดขึ้น -เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันยาเสพติด | -ส่งเสริมเด็ก เยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และรุ่นประชาชนชาย ได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างในช่วงหยุดเรียนให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | เด็ก/เยาวชน/ประชาชน ได้ร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อให้เกิดความสามัคคีและร่วมป้องกันแก้ไขปัญหายา เสพติด | เด็ก/เยาวชน/ประชาชน ได้ร่วมแข่งขันกีฬาและได้ห่างไกลยาเสพติด | สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  1. การจัดการศึกษาและสร้างสังคมการเรียนรู้ในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา  อบรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมคนพิการในเขตเทศบาล (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อจัดกิจกรรมร่วมกับคนพิการ | คนพิการภายในเขตเทศบาล | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ผู้พิการได้มีเวทีแสดงออกและทำกิจกรรมร่วมกัน | ผู้พิการภายในเขตเทศบาลมีกิจกรรมร่วมกัน | กองสวัสดิการสังคม |
| 2 | โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อให้ผู้สูงอายุได้จัดกิจกรรมร่วมกัน | จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน | ผู้สูงอายุได้จัดกิจกรรมร่วมกัน | กองสวัสดิการสังคม |
| 3 | โครงการพัฒนาระบบสุขภาวะของผู้สูงอายุในชุมชน | -เพื่อผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มทำ กิจกรรมร่วมกันในแต่ละชุมชน -มีสวัสดิการและแนวทางในการดูแล ช่วยเหลือผู้สูงอายุทั้ง กาย จิต สังคม ปัญญา ตามแนวทางจัดการด้านสุขภาวะ | กลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาล | 100,000 (งบ สปสช.) | 100,000 (งบ สปสช.) | 100,000 (งบ สปสช.) | 100,000(งบ สปสช.) | ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน | ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง | กองสาธารณสุข/ สปสช. |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมโรงเรียนผู้มีอายุยืน (เสนอโดยแผนชุมชน) | -เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ -เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย/จิตใจ -เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม | -ผู้สูงอายุ -ผู้อยากอายุยืน | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ผู้สูงอายุมีการพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ | ผู้สูงอายุมีการพัฒนาตนเอง และส่งผลให้สภาพร่างกายและจิตใจดียิ่งขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  1. การจัดการศึกษาและสร้างสังคมการเรียนรู้ในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา  อบรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 1 | โครงการควบคุมป้องกันและแก้ปัญหาโรคติดต่อ (เสนอโดยแผนชุมชน) | -เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชน -เพื่อป้องกันโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล -เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | -ประชาชนในเขตเทศบาลไม่เกิดโรคระบาด -สุนัขและแมวในเขตเทศบาล ได้รับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและทำหมัน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | การระบาดลดลงจากปีที่แล้ว | -ประชาชนสุขภาพดี -ไม่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า | กองสาธารณสุข |
| 2 | โครงการสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน เพื่อการสร้างสุขภาพ | เพื่อสนับสนุนงบประมาณ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ | กลุ่มองค์กรหรือประชาชนให้ดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน | 50,000 (งบ สปสช.) | 50,000 (งบ สปสช.) | 50,000 (งบ สปสช.) | 50,000 (งบ สปสช.) | ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพดี | ประชาชนมีสุขภาพดี | กองสาธารณสุข /สปสช. |
| 3 | โครงการสนับสนุนและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ | เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ | เฝ้าระวังในพื้นที่เขตเทศบาล | 50,000 (งบ สปสช.) | 50,000 (งบ สปสช.) | 50,000 (งบ สปสช.) | 50,000 (งบ สปสช.) | สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที ในกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ | มีความพร้อมเพื่อรับมือการเกิดโรคระบาด | กองสาธารณสุข /สปสช. |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษา พยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกของศูนย์ เด็กเล็กเทศบาล | เพื่อให้มีกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม | เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล | 60,000 (งบ สปสช.) | 60,000 (งบ สปสช.) | 60,000 (งบ สปสช.) | 60,000 (งบ สปสช.) | ร้อยละ 98 ของเด็กในในศูนย์พัฒนาได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค | เด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดีและเจริญเติบโตรูปร่างสมส่วนและพัฒนาการสมวัย | กองสาธารณสุข /สปสช. |
| 5 | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ | - เพื่อสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิ -เพื่อจัดบริการสุขภาพแก่ประชาชน | ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง | 40,000 (งบ สปสช.) | 40,000 (งบ สปสช.) | 40,000 (งบ สปสช.) | 40,000 (งบ สปสช.) | กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ได้รับบริการด้านสุขภาพ | กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุและประชาชนทั่ว ไป มีสุขภาพแข็งแรง | กองสาธารณสุข /สปสช. |
| 6 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ | - ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ | ประชาชนในเขตเทศบาล | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์รายใหม่ลดลง | ไม่พบผู้ป่วยราย ใหม่ | กองสาธารณสุข |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  1. การจัดการศึกษาและสร้างสังคมการเรียนรู้ในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา  อบรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 1 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | -สมทบงบประมาณในการดำเนินงานของกองทุน -จัดบริการสุขภาพในชุมชน -ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค | -เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล ในการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน โรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ | 120,000 (งบ สปสช.) | 120,000 (งบ สปสช.) | 120,00 (งบสปสช.) | 120,000 (งบ สปสช.) | ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับบริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูร่างกายอย่างทั่วถึง | -มีกองทุนหลักประ กันสุขภาพภายใน เขตเทศบาล -ประชาชนในเขตเทศบาลมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของตนเอง | กองสาธารณสุข /สปสช. |
| 2 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย | เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติและแก้ไขปัญหาทางธรรมชาติ | แก้ไขปัญหาผู้ประสบภัยจากธรรมชาติและอัคคีภัย | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ผู้ประสบภัยทาง ธรรมชาติได้รับการ ช่วยเหลือ | ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติได้รับการช่วยเหลือ | สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 3 | โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ | - เพื่อให้เพียงพอต่อสถานการณ์ดำรงชีพ - เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดีขึ้น - เพื่อตอบสนองการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล | ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียน | 5,916,000 | 6,916,000 | 7,316,000 | 7,716,000 | ผู้ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกราย/ทุกเดือน/ตลอดปี | - ผู้สูงอายุมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพในปัจจุบัน - ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |
| 4 | โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ | - เพื่อให้เพียงพอต่อสถานการณ์ดำรงชีพในปัจจุบัน - เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้พิการให้ดีขึ้น - เพื่อตอบสนองการจ่ายเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล | ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียน | 1,825,000 | 2,085,000 | 2,277,000 | 2,469,000 | ผู้ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกราย/ทุกเดือน/ตลอดปี | - ผู้พิการมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพในปัจจุบัน - ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 5 | โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | - เพื่อให้เพียงพอต่อสถานการณ์ดำรงชีพในปัจจุบัน - เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์ให้ดีขึ้น - เพื่อตอบสนองการจ่ายเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล | ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียน | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | ผู้ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกราย/ทุกเดือน/ตลอดปี | - ผู้พิการมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพในปัจจุบัน - ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  2. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 1 | โครงการอบรมประชาธิปไตยรวมใจสมานฉันท์สร้าง สรรค์สามัคคี (เสนอโดยแผนชุมชน) | -เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข -เพื่อให้สอดคล้องกับความดีงามของสังคมไทย | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยรวมใจสมานฉันท์ สร้างสรรค์สามัคคี | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนมีความรู้เกี่ยว กับประชาธิปไตย | ประชาชนมีส่วนร่วมการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมใจสมานฉันท์ สร้างสรรค์สามัคคี | สำนักปลัด ฝ่ายวิชาการและแผน |
| 2 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อให้ประชาชนได้ทราบกฎหมายทั่วไปที่ควรทราบ | ประชาชนทั้ง 7 ชุมชน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป | ประชาชนได้ทราบกฎหมายทั่วไปที่ควรทราบ | สำนักปลัด ฝ่ายวิชาการ และแผน |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  2. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดตั้งศูนย์บรรเทาทุกข์ช่วงเทศกาล (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อบริการความปลอดภัยแก่ประชาชน | -ป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนได้รับความปลอดภัยและอุบัติเหตุลดลง | ประชาชนได้รับความปลอดภัย และอุบัติเหตุลดลง | สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง |
| 2 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและแผนฉุกเฉิน (เสนอโดยแผนชุมชน) | 1.เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.เพื่อเกิดเครือข่ายในการติดต่อประสานงานในการบรรเทาเหตุสาธารณภัย | -เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯและประชาชนมีความเข้าใจการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน ขณะเกิดเหตุภัยพิบัติได้อย่างถูกต้องตามลำดับขั้นตอน | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | เจ้าหน้าที่งานป้องกันมีความรู้เพิ่มขึ้น | เจ้าหน้าที่และพนักงานดับเพลิง มีความรู้ ความสามารถเพิ่มเติม | สำนักปลัด ฝ่าย ปกครอง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อให้ อปพร.มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่การบรรเทาสาธารณภัย รูปแบบต่างๆและสามารถช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม | เพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน อปพร.เทศบาลตำบลวาปีปทุม | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | อปพร.มีความรู้เพิ่มขึ้น | อปพร.มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่ | สำนักปลัด ฝ่าย ปกครอง |
| 4 | โครงการจัดงานวัน อปพร. (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อให้มีความสำคัญในการจัดงานวัน อปพร.และเพิ่มความสำคัญกับ อปพร. | -มีการจัดงานวัน อปพร. และมีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่การอบรม | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม อปพร. | ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวัน อปพร. | สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง |
| 5 | โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยการจราจร (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อให้ความรู้ด้านการเจรจาให้กับกลุ่มเป้าหมาย | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวาปีปทุม และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ประชาชนมีความรู้ด้านจราจร | ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านจราจรเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  2. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 1 | โครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | -เพื่อให้การบำบัดผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด -เพื่อคืนคนดีสู่สังคม | การบำบัด/ฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด | 100,000 (งบ ศพส.) | 100,000 (งบ ศพส.) | 100,000 (งบ ศพส.) | 100,000 (งบ ศพส.) | ผู้เสพยาเสพติดได้รับการบำบัด | เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดได้บำบัดและฟื้นฟู | สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  2. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 1 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านยาเสพติด | -เจ้าหน้าที่ ,เด็ก , เยาวชน และประชาชนได้ร่วมเดินรณรงค์ -วันต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายนของทุกปี | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนมีความรู้ถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด | ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด | สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  ส่งเสริมการเกษตร และการท่องเที่ยว

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมอาชีพ (เสนอโดยแผนชุมชน) | -เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพ ในชุมชน | -ส่งเสริมการผลิตสินค้าและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | มีสินค้า OTOP ในชุมชน | ประชาชนในเขตเทศบาลมีรายได้ | กองสวัสดิการฯ |
| 2 | โครงการตลาดนัดสินค้าทางการเกษตร | เพื่อกระจายสินค้าทางการเกษตร | ตลาดสดสินค้าทางการเกษตร | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าทางการเกษตรโดยตรง | เกษตรกรมีส่วนร่วมทางการเกษตร | กองสวัสดิการฯ |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม ส่งเสริมการเกษตร และการท่องเที่ยว

แผนงานการพาณิชย์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 1 | โครงการต่อเติมโครงสร้างและระบบสาธารณูปโภคตลาดสดเทศบาล | เพื่อต่อเติมโครงสร้างและระบบสาธารณูปโภคตลาดสด 1 | ตลาดสด | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | มีตลาดสดที่มาตรฐานถูกสุขลักษณะ | มีตลาดสดที่ถูกสุขลักษณะ และตลาดน่าซื้อ | กองสาธารณสุข |
| 2 | โครงการอาหารปลอดภัย (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อให้ผู้ประกอบการบริการได้อย่างถูกสุขลักษณะ -ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร -ตรวจ SI 2 | -จัดอบรมผู้ประกอบการ จำนวน 1 ครั้ง -ตรวจสารปนเปื้อนในตลาดอย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละ 95 ของ ร้านอาหารไม่พบสารอันตรายเจือปน | ประชาชนได้รับการบริการที่ถูกสุขลักษณะ | กอง สาธารณสุข |
| 3 | โครงการยกระดับมาตรฐานตัดผม เสริมสวย | เพื่อให้การบริการให้ ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ | ให้ถูกสุขลักษณะ -อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ จำนวน 1 ครั้ง ต่อ ปี | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ผู้ประกอบการร้อยละ 80 ได้รับการอบรม | ผู้ประกอบการด้านบริการตัดผม เสริมสวย ปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ | กองสาธารณสุข |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพตลาดสดและตลาดโต้รุ่ง | เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถด้านการตลาด | ผู้ประกอบการ | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | สมาชิกชมรมตลาดสดร้อยละ 80 ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ | คณะกรรมการตลาดสดและตลาดโต้รุ่งมีความรู้ด้านการตลาดมากขึ้น | กองสาธารณสุข |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม ส่งเสริมการเกษตร และการท่องเที่ยว

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดงานออน ซอนกลองยาวชาววาปี (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น | - จัดนิทรรศการเกี่ยวกับกลุ่มอาชีพ -จัดขบวน | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ส่งเสริมสืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น | สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | สำนักปลัด ฝ่ายการศึกษา |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  ส่งเสริมการเกษตร และการท่องเที่ยว

แผนงานการเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาหนอง แสงเป็นแหล่งท่องเที่ยว (เสนอโดยแผนชุมชน) | -เพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยว | -สร้างเกาะกลางหนองแสง เป็นแหล่งท่องเที่ยว | 1,000,000 | 1,000,000 | 200,000 | 200,000 | -มีเกาะกลางหนองแสง | ประชาชนมีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น | กองช่าง |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 1 | โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบจัดการขยะเทศบาล | วางระบบกำจัดขยะแบบครบวงจรและถูกสุขลักษณะ -เพื่อศึกษาออกแบบเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ | ศึกษาออกแบบระบบกำจัดขยะแบบ ครบวงจร | 1,000,000 | - | - | - | มีผลการศึกษาความเหมาะสมในการจัดการขยะ | การกำจัดขยะแบบเป็นระบบ และมีสถานที่กำจัดถูกสุขลักษณะ | กอง สาธารณสุข |
| 2 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม | ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ปรับภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล/ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ | ภายในเขตเทศบาลมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 4 | โครงการเมืองน่าอยู่ บ้านน่ามอง (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งในกระบวนการบริหารด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ | -รณรงค์รักษาความสะอาด จัดทำถนนตัวอย่าง(ถนนปลอดถังขยะ) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | สภาพแวดล้อมในเขตเทศบาลน่าอยู่น่าอาศัย | เสริมสร้างโอกาสการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม | กอง สาธารณสุข |
| 5 | โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ (เสนอโดยแผนชุมชน) | ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ | ทุกชุมชนในเขตเทศบาล | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ปริมาณขยะที่กำจัดลดลง | ชุมชนสะอาด ปริมาณขยะลดลง | กอง สาธารณสุข |
| 6 | โครงการปรับปรุงบ่อขยะ (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อปรังปรุงบ่อขยะ | ขุดบ่อฝังกลบดิน | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ไม่มีเรื่องร้องเรียนมลพิษจากบ่อขยะ | บ่อขยะถูกสุขลักษณะและไม่เกิดมลพิษ | กองสาธารณสุข |
| 7 | โครงการสมทบงบประมาณในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย | -เพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย -เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากน้ำเสีย | ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีคุณภาพ | ลดปัญหาน้ำเน่าเสียและการระบาดของโรค | กองสาธารณสุข |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 8 | โครงการขุดลอก คูคลอง หนองน้ำภายในเขตเทศบาล (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค | ขุดลอก คูคลอง หนองน้ำภายในเขตเทศบาล | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ขุดลอกคูคลองหนองน้ำตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด/สามารถใช้งานคูคลองหนองน้ำได้ตามมาตรฐานที่ออกแบบไว้ | หนองน้ำในเขตเทศบาลมีความสวยงาม | กองช่าง |
| 9 | โครงการปรับภูมิทัศน์ริมอ่างชลประทานและปรับปรุงสนามกีฬา (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนและเป็นสถานที่ออกกำลังกาย | ปรับภูมิทัศน์ริมอ่างชลประทาน -สถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน -ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาล | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ปรับภูมิทัศน์ริมอ่างชลประทาน 1 จุด /ประเมินจากความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ | ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งและมีสถาน ที่ออกกำลังกายเพิ่มขึ้น | กองช่าง |
| 10 | โครงการติดตั้งเตาเผาขยะแบบประหยัดพลังงาน | เพื่อให้การกำจัดขยะได้ถูกวิธีและสะอาด | -ปรับปรุงระบบการกำจัดขยะ | - | 2,000,000 | - | - | ปริมาณขยะที่ต้องฝังกลบลดลง | เทศบาลมีการกำจัดขยะที่ถูกวิธี | กอง สาธารณสุข |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

แผนงานการพาณิชย์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อให้มีโรงฆ่าสัตว์เทศบาลมีประสิทธิภาพถูก สุขลักษณะ | -ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1 แห่ง | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | โรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | มีโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ | กอง สาธารณสุข |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 1 | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (เสนอโดยแผนชุมชน) | - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ -เพื่อเฉลิมพระเกียรติ | ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติปลูกต้นไม้ในวันสำคัญในชุมชน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น | เพื่อพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ | กองสาธารณสุข |
| 2 | โครงการคลองสวยน้ำใส (เสนอโดยแผนชุมชน) | -เพื่อให้สระน้ำ คลองสาธารณะ สะอาด น่าอยู่ | หนองน้ำสาธารณะในเขตเทศบาล | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | สระน้ำในเขตเทศบาลไม่เน่าเสีย | มีสระน้ำสะอาดน่า อยู่ น้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ | กอง สาธารณสุข |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  3. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

แผนงานอุตสาหกรรม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงพนังกั้นตลิ่งตามหนองน้ำ (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อป้องกันการพังทลาย ของตลิ่ง | ก่อสร้าง/ปรับปรุงพนังกั้นตลิ่งตามหนองน้ำในเขตเทศบาล | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | พนังกั้นตลิ่งตามหนองน้ำในเขตเทศบาล/พนังกั้นตลิ่งสามารถใช้งานได้ | ตลิ่งไม่ถูกน้ำกัดเซาะพังทลาย | กองช่าง |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทร และสมานฉันท์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  4. การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6. ด้านการพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการ

แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดงานวันเทศบาล (วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี) | -เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนง.และลูกจ้างเห็นความสำคัญของวันเทศบาล/ตระหนักในหน้าที่การอำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่น และสาธารณชน -เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ | ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน ลูกจ้างและประชาชน ร่วมกันทำความสะอาดถนนสายต่างๆในเขตเทศบาล | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้มาร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 50 คน | ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานลูกจ้าง ประชาชน ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับประชาชน | สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ |
| 2 | โครงการฝึกอบรมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะ- กรรมการชุมชน (เสนอโดยแผนชุมชน) | -เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน | พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | คณะกรรมการชุมชน ได้รับการเพิ่มศักยภาพ | กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา | กอง สวัสดิการสังคม |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย (วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี) | -เพื่อให้คณะผู้บริหาร/สมาชิกพนักงาน/ลูกจ้าง เห็นความสำคัญของวันท้องถิ่นไทย -เพื่อจัดกิจกรรม รณรงค์ บูชา บวงสรวงผู้สถาปนาวันท้องถิ่น รัชการที่5 -จัดนิทรรศการ | ผู้บริหาร/สมาชิก/ พนักงาน/ลูกจ้างและประชาชนร่วมกันจัดพิธีบวงสรวงรัชการที่5 จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมอำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาล | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 50 คน | ได้ร่วมกิจกรรม พิธีบวงสรวงสักการบูชา รัชการที่ 5 | สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ |
| 4 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | เพื่อนำปัญหาความต้องการของชุมชนมาจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี | จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | สภาพปัญหาความต้องการของประชาชนได้กำหนดเป็นประเด็นการพัฒนาได้รับการดำเนินการ | เทศบาลมีการจัดทำแผนเพื่อเป็นแนวในทางการพัฒนาและจัดทำงบประมาณ | สำนักปลัด ฝ่ายวิชาการ |
| 5 | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บริการประชาชน (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง | เทศบาลเคลื่อนที่บริการประชาชน ในเขตเทศบาลทั้ง 7 ชุมชน | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ | ผู้บริหารและบุคลากรได้รับทราบปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นและดำเนินแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที | สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 6 | โครงการประเมิน ความพึงพอใจในการ บริการ | เพื่อประเมินความพอใจด้านการบริการของประชาชน | การประเมินความพึงพอใจในการบริการ -จัดทำเอกสารการประเมินความพึงพอใจ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | เทศบาลได้รับข้อมูลการให้บริการ | เทศบาลได้รับข้อมูลการให้บริการเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ |
| 7 | โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ จริยธรรม | 1.เพื่อปลูกจิตสำนักให้พนักงานเทศบาลมีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 2.เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ 3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์ของประชาชน | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 70 คน | 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาจิตใจและมีการพัฒนาตนเอง มีความสำนึกต่อหน้าที่แลรับผิดชอบต่อตน เองและสังคมรู้จักเสียสละ 3.เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงาน และประโยชน์ของประชาชน | สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 8 | โครงการประชาสัมพันธ์ เร่งรัดจัดเก็บภาษี | เพื่อให้ประชาชนทราบถึงระบบการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ทราบและเข้าใจขั้นตอนการชำระภาษีและเพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีระบบ | ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวาปี ปทุมทราบและเข้าใจในการจัดเก็บ ภาษี ความสำคัญของการชำระภาษี | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนผู้ชำระภาษี | จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น | กองคลัง |
| 9 | โครงการปรับปรุงระบบ Internet ภายในเขต เทศบาล | เพื่อเทศบาลตำบลวาปีปทุมได้พัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน Internet ให้ทันสมัย | ปรับปรุงระบบInternet ภายในเขตเทศบาล | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ส่งข้อมูลผ่านทาง Internet ได้เร็วขึ้น | เทศบาลสามารถส่งข้อมูลผ่านทางInternetได้รวดเร็วขึ้น | สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ |
| 10 | โครงการจัดทำสื่อวารสาร | เพื่อจัดทำสื่อวารสารประชาสัมพันธ์งานเทศบาล | -จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ผลงาน เทศบาล -ลงประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | เผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนทราบ | เผยแพร่ข่าวสารเทศบาลให้ประชาชนรับทราบ | สำนักปลัด ฝ่าย วิชาการฯ |
| 11 | โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ | เพื่อประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของเทศบาล | ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ทราบผลการปฏิบัติงานประจำปีของเทศบาล | ได้ทราบผลการปฏิบัติงานประจำปีของเทศบาล | สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 12 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีด้วยระบบ L-TAX 3000 | เพื่อจัดเก็บข้อมูลทะเบียนแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน | เพื่อจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีตามระบบ (L-tax gis) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | เพื่อให้เทศบาลมีทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นปัจจุบัน | มีทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นปัจจุบันที่เก็บรายได้เพิ่มขึ้น | กองคลัง |
| 13 | โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานเทศบาล | -เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน/ลูกจ้าง -เพื่อให้ผู้อบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ได้รับความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ที่สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน | คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้าง -ให้ความรู้ -อบรม -ศึกษาดูงาน | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานลูกจ้างประจำ/ลูกจ้าง ได้รับการเพิ่มศักยภาพ | คณะผู้บริหาร/ สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลได้รับ การพัฒนาศักยภาพ | สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ |
| 14 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะ- กรรมการของเทศบาลตำบลวาปีปทุม | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่คณะกรรมการพัฒนาคณะกรรมการเทศบาลตำบลวาปีปทุม | -คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล -คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล -คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล -ให้ความรู้ , อบรมและศึกษาดูงาน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | คณะกรรมการพัฒนาคณะกรรมการสนับสนุน คณะกรรมการติดตาม ได้เพิ่มศักยภาพ | -คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล -คณะกรรมการสนับสนุนฯ -คณะกรรมการติดตามฯได้รับ การพัฒนาศักยภาพ | สำนักปลัด ฝ่าย วิชาการฯ |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 15 | โครงการจัดการเลือกตั้ง | เพื่อจัดการเลือกตั้ง - ส.ส. - ส.ว. - นายก , สมาชิกสภาเทศบาล | ประชาชนในเขตเทศบาล | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ประชาชน ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง | สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง |
| 16 | ปรับปรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ | เพื่อให้ครุภัณฑ์สามารถพร้อมปฏิบัติงาน | - ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ - ซ่อมแซมรถดับเพลิง - ซ่อมแซมรถตักหน้า ขุดหลัง รถดั้ม - ซ่อมแซมรถกระเช้า -ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง - ซ่อมแซมหอกระจายข่าว เสียงตามสาย | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | สามารถปฏิบัติงานได้ | สามารถปฏิบัติงานได้ทันท่วงที | กองคลัง |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทร และสมานฉันท์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  4. การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6. ด้านการพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลและวันสตรีไทย (เสนอโดยกลุ่มสตรี) | -เพื่อสร้างภาวะผู้นำ/การตัดสินใจเรื่องต่างๆ ในชุมชนและการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลวาปีปทุม | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | สตรีในเขตเทศบาลได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรม | สตรีเทศบาลได้รับการสร้างภาวะผู้นำ/การตัดสินใจเรื่องต่างๆในชุมชน | กองสวัสดิการสังคม |
| 2 | โครงการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแผนชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | จัดทำแผนชุมชน -จัดอบรม -จัดทำแผนชุมชน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ได้มีการปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา | แผนชุมชนได้รับการปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา | กองสวัสดิการสังคม |
| 3 | โครงการ เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเครือข่าย คุ้มครองเด็ก/สตรี เพื่อความยุติความรุนแรง | -เพื่อสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา -เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย | การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองเด็ก , สตรี ,กลุ่มองค์กรสตรี,เยาวชนและครอบครัวในเขตเทศบาล | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของเด็ก สตรีและเยาวชน | เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของเด็กและสตรีในเขตเทศบาล | กองสวัสดิการสังคม |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทร และสมานฉันท์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  4. การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6. ด้านการพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 1 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาล (เสนอโดยแผนชุมชน) | เพื่อพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาล | พัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาล | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ผู้สูงอายุได้รับการเพิ่มศักยภาพ | กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา | กอง สวัสดิการสังคม |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทร และสมานฉันท์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  4. การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6. ด้านการพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 1 | โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเทศบาลตำบลวาปีปทุม (GIS) | เป็นฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับนำมาวิเคราะห์ เพื่อบริหารจัดการ ชุมชนภายใน เขตเทศบาล | จัดเก็บข้อมูล อาคาร ถนน แหล่งน้ำภายในเขตเทศบาลและสร้างแผนที่ ทางภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยแสดงผลข้อมูลแผน ที่ได้อัตโนมัติ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เทศบาลตำบลวาปีปทุมทั้งหมด/มีข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ไว้ใช้งาน | มีข้อมูลทางด้านสารสนเทศ เพื่อนำมาพัฒนาเทศบาล | กองช่าง |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทร และสมานฉันท์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  4. การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6. ด้านการพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างห้องประชุมและอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อให้มีสถานที่จัดการประชุมและอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ก่อสร้างห้องประชุมและอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 แห่ง | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | มีหอประชุมและศูนย์ป้องกันฯ | มีหอประชุมและ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทร และสมานฉันท์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมหาสารคาม   ยุทธศาสตร์ที่  4. การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  6. ด้านการพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการ

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) เชิงปริมาณ/ เชิงคุณภาพ | ผลลัพธ์ที่คาด ว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |  |  |  |
| 1 | การบริหารจัดการกอง ทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล | สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ | กองทุนมีความเข้มแข็งดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน | 45,000 (งบ สปสช.) | 45,000 (งบ สปสช.) | 45,000 (งบ สปสช.) | 45,000 (งบ สปสช.) | กองทุนผ่านการประเมินมาตรฐาน | ประชาชนมีสุขภาพดี | กองสาธารณสุข /สปสช. |